TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG

Môn: Software Requirements (SWR302)

BÀI TẬP CÁ NHÂN

Chương 16 & 17

Xác định Độ ưu tiên Yêu cầu  |  Kiểm định Yêu cầu

| Họ và tên: | Nguyễn Văn Trùng Khánh |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên: | DE190536 |
| Lớp: |  |
| Ngày nộp: | 18/06/2026 |

Thời gian làm bài: 120 phút  |  Được phép tham khảo AI nhưng phải có lập luận riêng

# Hướng dẫn chung

| Lưu ý | AI có thể giúp tra cứu khái niệm, nhưng bạn phải tự suy luận, áp dụng vào ngữ cảnh cụ thể và giải thích lý do. Bài nộp chỉ gồm câu trả lời của chính bạn — không sao chép trực tiếp từ AI. |
| --- | --- |

- Bài gồm 3 bài tập, mỗi bài tập có nhiều phần nhỏ.

- Thời gian: 120 phút. Làm việc cá nhân.

- Với mỗi câu trả lời, yêu cầu nêu RÕ LÝ DO — không chỉ liệt kê.

- Điểm tự giác: Nếu bạn dùng AI để tạo câu trả lời và không có giải thích thêm, hãy ghi chú điều đó — giáo viên sẽ hỏi lại trực tiếp.

# Bài tập 1 — Phân loại MoSCoW và Phân tích Ưu tiên

(Chương 16 — 35 điểm)

| Ngữ cảnh | Bạn là Business Analyst cho một ứng dụng đặt lịch khám bệnh trực tuyến tại một phòng khám tư nhân ở Đà Nẵng. Dự án phải ra phiên bản đầu trong 8 tuần, nhóm có 3 developer. Khách hàng (giám đốc phòng khám) muốn có rất nhiều tính năng ngay từ đầu. |
| --- | --- |

Dưới đây là 10 requirements khách hàng yêu cầu:

| Mã | Mô tả requirement | Phân loại MoSCoW (điền vào) |
| --- | --- | --- |
| R01 | Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP | Must Have |
| R02 | Bác sĩ xem lịch khám trong ngày trên app mobile | Must Have |
| R03 | Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ | Should |
| R04 | Bệnh nhân xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ | Could |
| R05 | Giám đốc xem báo cáo doanh thu theo tháng (biểu đồ) | Could |
| R06 | Hệ thống cho phép đặt lịch tại 3 cơ sở khác nhau của phòng khám | Should |
| R07 | Tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo) | Should |
| R08 | Bác sĩ ghi chú điện tử thay vì hồ sơ giấy | Could |
| R09 | Bệnh nhân đánh giá dịch vụ sau khi khám (1–5 sao) | Could |
| R10 | Hệ thống hiển thị thời gian chờ dự kiến theo thời gian thực | Should |

## Phần 1a — Phân loại và giải thích (15 điểm)

Điền phân loại MoSCoW vào bảng trên, sau đó giải thích cho CÁC requirement bạn xếp vào "Must Have":

Với mỗi Must Have, trả lời: Nếu bỏ requirement này đi, hệ thống có còn hoạt động được cho mục đích chính không? Tại sao?

Giải thích các Must Have requirements:

R01-Must Have-Nếu bỏ requirement này, hệ thống không còn chức năng đặt lịch trực tuyến nào cả — đây không phải là một tính năng trong nhiều tính năng, mà chính là mục đích tồn tại của sản phẩm. OTP còn đóng vai trò xác thực tối thiểu, ngăn đặt lịch giả/trùng.

R02-Must Have-Nếu bác sĩ không xem được lịch trên app, thông tin đặt lịch của bệnh nhân không đến được người thực hiện khám — phòng khám vẫn phải duy trì một quy trình thủ công song song (lễ tân in lịch, gọi điện báo bác sĩ), nghĩa là phần mềm không thực sự thay thế được quy trình cũ, mất luôn lý do đầu tư.

## Phần 1b — Đặt câu hỏi kiểu "Games People Play" (12 điểm)

Chọn 2 requirement bạn xếp vào "Should Have". Với mỗi requirement, viết 3 câu hỏi theo phong cách Slide 6 (Chương 16) để BA có thể hỏi khách hàng, nhằm kiểm tra xem có thật sự cần thiết không.

Requirement Should Have thứ 1 (R03 — Tự động gửi tin nhắc lịch trước 2 giờ):

3 câu hỏi cho requirement này:

Câu hỏi 1

Hiện tại phòng khám đang nhắc bệnh nhân bằng cách nào (gọi điện, không nhắc)? Cách đó đã đủ hiệu quả chưa, hay tỷ lệ bệnh nhân vắng không đến khám vẫn cao?

Câu hỏi 2

Hiện tại phòng khám đang nhắc bệnh nhân bằng cách nào (gọi điện, không nhắc)? Cách đó đã đủ hiệu quả chưa, hay tỷ lệ bệnh nhân vắng không đến khám vẫn cao?

Câu hỏi 3

Giữa tính năng này và tính năng đặt lịch ở 3 cơ sở (R06), nếu chỉ chọn 1 để làm trước, anh/chị chọn cái nào?

Requirement Should Have thứ 2 (R07 — Thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo)):

3 câu hỏi cho requirement này:

Câu hỏi 1

Hiện nay bao nhiêu phần trăm bệnh nhân thanh toán tại quầy? Có bệnh nhân nào từng bỏ đặt lịch vì không thanh toán trực tuyến được chưa?

Câu hỏi 2

Nếu tích hợp cổng thanh toán bị lỗi hoặc quá thời gian chờ trong giai đoạn đầu vận hành, phòng khám có chấp nhận rủi ro mất uy tín, hay nên giữ thanh toán tại quầy cho bản đầu tiên?

Câu hỏi 3

Tính năng này có phải yêu cầu bắt buộc từ phía đối tác hoặc pháp lý nào không, hay chỉ là tiện ích mong muốn thêm?

## Phần 1c — Điều chỉnh khi deadline bị rút ngắn (8 điểm)

Giả sử giám đốc thông báo: deadline còn lại chỉ 5 tuần thay vì 8 tuần. Bạn sẽ điều chỉnh phân loại MoSCoW như thế nào? Liệt kê ít nhất 2 requirement bị hạ cấp và giải thích tại sao.

Các requirement bị điều chỉnh và lý do:

R07 (thanh toán trực tuyến:

: Nên có → Có thể có/Chưa làm lúc này.

Tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba (VNPay/MoMo) đòi hỏi thời gian xử lý bảo mật, kiểm thử giao dịch thật, xử lý lỗi thanh toán — rủi ro lịch trình cao trong 5 tuần. Phòng khám vẫn có thể thu tiền tại quầy như hiện tại nên không có rủi ro kinh doanh lớn nếu lùi lại.

R06 (đặt lịch 3 cơ sở)

Nên có → Chưa làm lúc này

Hỗ trợ 3 cơ sở nhân ba độ phức tạp về dữ liệu (lịch riêng từng cơ sở, bác sĩ riêng, khung giờ riêng) và khối lượng kiểm thử. Với 5 tuần và 3 nhân sự phát triển, nên triển khai 1 cơ sở chính trước, mở rộng sau khi ổn định.

Lý do tổng quát: thời gian giảm 3/8 tuần (~37%) mà số nhân sự không đổi → phải cắt đúng những phần có độ phức tạp/rủi ro tích hợp cao nhất so với giá trị mang lại, không cắt phần ảnh hưởng trực tiếp đến luồng chính (đặt lịch, OTP, xem lịch của bác sĩ).

# Bài tập 2 — Phân biệt Validation và Verification

(Chương 17 — 30 điểm)

| Mục tiêu | Phân biệt rõ Verification (làm đúng cách) và Validation (làm đúng việc). Đây là kỹ năng quan trọng vì nhiều dự án thất bại dù tất cả test đều pass — vì làm đúng thứ nhưng không đúng việc khách hàng cần. |
| --- | --- |

## Phần 2a — Phân tích 5 tình huống (20 điểm)

Đọc từng tình huống. Xác định mỗi tình huống thuộc Verification, Validation hay cả hai. Bắt buộc giải thích lý do bằng 1–2 câu.

TH1: Tester kiểm tra chức năng đăng nhập có hoạt động đúng theo SRS (username/password, OTP, thông báo lỗi) hay không.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Đáp án : Verification Giải thích: Đối chiếu hệ thống với SRS đã viết — kiểm tra "làm đúng theo tài liệu", chưa hỏi người dùng có hài lòng hay không

TH2: BA mời 3 bác sĩ dùng thử prototype đặt lịch, sau đó hỏi: "Hệ thống này có phù hợp với quy trình khám bệnh hiện tại của anh/chị không?"

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Đáp án: Validation Giải thích: Đang kiểm tra với người dùng thật (bác sĩ) xem sản phẩm có phù hợp với nhu cầu thực tế — không đối chiếu tài liệu mà đối chiếu với công việc thật

TH3: Team review lại SRS để đảm bảo mỗi use case đều có ít nhất 1 acceptance test tương ứng.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Đáp án: Verification Giải thích: Rà soát tính đầy đủ, nhất quán nội bộ giữa SRS và bộ tiêu chí nghiệm thu — đây là kiểm tra quy trình làm tài liệu đúng cách, chưa chạm vào người dùng thực

TH4: PM đọc lại business requirements của phòng khám và so sánh với software requirements để tìm chỗ 'dịch' sai.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Đáp án: Verification- Có thể tranh luận Giải thích: So sánh giữa 2 tài liệu nội bộ (yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu phần mềm) để tìm lỗi "dịch" — về bản chất vẫn là kiểm tra tài liệu khớp với tài liệu, không phải thử với thực tế. Nếu bạn lập luận rằng PM đang gián tiếp bảo vệ "đúng nhu cầu khách hàng" thì có thể nghiêng về cả hai — quan trọng là giải thích rõ góc nhìn bạn chọn

TH5: QA chạy toàn bộ automated test — tất cả 200 test đều PASS — nhưng khi demo, giám đốc phòng khám từ chối ký nghiệm thu vì hệ thống bắt buộc bệnh nhân phải dùng cả CMND lẫn thẻ BHYT mới đặt lịch được.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Đáp án : Cả hai Giải thích: Đây là tình huống kinh điển: 200 bài kiểm thử đạt = Kiểm chứng thành công (đúng theo đặc tả), nhưng giám đốc từ chối ký = Thẩm định thất bại (không đúng nhu cầu thực). Tình huống minh họa sự tách biệt giữa hai khái niệm

## Phần 2b — Phân tích sâu tình huống TH5 (10 điểm)

Tình huống TH5 là trường hợp kinh điển trong kỹ nghệ phần mềm. Trả lời:

- Điều gì đã xảy ra? Đối chiếu khái niệm Verification và Validation để giải thích vì sao dù test PASS mà dự án vẫn bị từ chối.

- Nếu bạn là BA, bạn đã có thể ngăn chặn tình huống này như thế nào và ở giai đoạn nào của dự án?

- Liệt kê 2 hoạt động Validation cụ thể mà nhóm nên làm TRƯỚC khi bàn giao phần mềm.

Phân tích TH5:

Điều gì đã xảy ra:

Toàn bộ bài kiểm thử đạt nghĩa là hệ thống được xây đúng theo những gì SRS và tiêu chí kiểm thử đã mô tả — đây là Kiểm chứng thành công, nói cách khác là "làm đúng cách". Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chính bản SRS và tiêu chí kiểm thử ban đầu đã thiếu sót — không phản ánh đúng quy trình xác thực thực tế mà phòng khám cần (bắt buộc cả CMND và thẻ BHYT). Vì vậy dù kiểm chứng đạt 100%, sản phẩm vẫn không đúng việc khách hàng cần — Thẩm định thất bại, nói cách khác là "làm sai việc". Gốc rễ vấn đề nằm ở giai đoạn thu thập yêu cầu, không phải ở giai đoạn kiểm thử.

BA có thể ngăn chặn ở giai đoạn nào:

Ngay từ giai đoạn thu thập yêu cầu, đầu dự án — bằng cách không chỉ hỏi chung "cần xác thực bằng gì", mà quan sát trực tiếp quy trình xác thực bệnh nhân thực tế tại phòng khám, hoặc làm bản mẫu/khung thiết kế giao diện và cùng xem lại với giám đốc cùng lễ tân trước khi viết code, để phát hiện sớm yêu cầu "phải có cả 2 loại giấy tờ" mà không ai nói rõ vì họ coi đó là điều hiển nhiên.

2 hoạt động Thẩm định cụ thể nên làm trước khi bàn giao:

1- Tổ chức kiểm thử nghiệm thu của người dùng với chính giám đốc và nhân viên phòng khám, dùng dữ liệu và quy trình thật, trước ngày triển khai chính thức. 2- Trình diễn toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối với các bên liên quan thực tế — không chỉ bác sĩ mà cả lễ tân và giám đốc — để xác nhận quy trình nghiệp vụ đúng trước khi code được viết, không chỉ sau khi code xong.

# Bài tập 3 — Viết Acceptance Criteria

(Chương 17 — 35 điểm)

| Lý thuyết | Acceptance Criteria xác định khi nào một requirement được coi là 'done' từ góc độ của khách hàng. Định dạng Given–When–Then giúp viết AC rõ ràng, có thể kiểm tra được và không còn chỗ hiểu nhầm. |
| --- | --- |

Cho user story sau (tiếp tục ngữ cảnh đặt lịch khám bệnh ở Bài 1):

User Story: "Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám trực tuyến qua điện thoại để không cần đến phòng khám chỉ để lấy số thứ tự."

## Phần 3a — Viết Acceptance Criteria (18 điểm)

Viết ÍT NHẤT 4 acceptance criteria theo định dạng Given–When–Then cho user story trên.

Lưu ý: Mỗi AC phải kiểm tra được (testable) — tránh AC mơ hồ kiểu "hệ thống hoạt động tốt".

Acceptance Criteria 1:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã xác thực OTP và còn khung giờ trống tại thời điểm mong muốn |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân chọn bác sĩ, ngày, giờ và nhấn "Xác nhận đặt lịch" |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống tạo lịch hẹn mới, gửi thông báo xác nhận kèm mã lịch hẹn qua app/tin nhắn, và khóa khung giờ đó lại để tránh người khác đặt trùng |

Acceptance Criteria 2:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Khung giờ bệnh nhân chọn đã có người đặt trước |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân nhấn "Xác nhận đặt lịch" cho khung giờ đó |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống không tạo lịch hẹn, hiển thị "Khung giờ đã đầy" và gợi ý các khung giờ trống gần nhất |

Acceptance Criteria 3:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân nhập sai OTP quá 3 lần hoặc OTP đã hết hạn (quá 5 phút) |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân nhấn "Xác nhận OTP" |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống từ chối xác thực, hiển thị lỗi rõ ràng, cho phép gửi lại OTP mới sau một khoảng thời gian chờ ngắn để chống gửi liên tục |

Acceptance Criteria 4:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân có lịch hẹn đã xác nhận, còn hơn 2 giờ trước giờ khám |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân chọn "Hủy lịch" hoặc "Đổi giờ khám" |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống cập nhật trạng thái lịch hẹn, giải phóng khung giờ cũ cho người khác đặt, và gửi xác nhận thay đổi cho bệnh nhân |

## Phần 3b — AC dễ bị bỏ sót (10 điểm)

Trong số các AC bạn đã viết (hoặc AC nào đó bạn nghĩ đến nhưng chưa viết), hãy xác định:

- AC nào DỄ BỊ BỎ SÓT nhất trong thực tế? (có thể là AC bạn không tự nghĩ ra được nếu chỉ nghĩ nhanh)

- Tại sao AC đó quan trọng — nếu thiếu nó thì hệ thống gặp vấn đề gì?

- Giải thích cách AC này có thể ngăn chặn lỗi (bug) trong giai đoạn phát triển.

Phân tích AC dễ bị bỏ sót:

Tiêu chí đề xuất bị bỏ sót: trường hợp 2 bệnh nhân cùng đặt 1 khung giờ trong cùng thời điểm (xung đột dữ liệu đồng thời, dẫn đến đặt trùng lịch). - Given: 2 bệnh nhân cùng mở khung giờ 9:00–9:30 của 1 bác sĩ trong cùng vài giây - When: cả 2 cùng nhấn "Xác nhận đặt lịch" gần như đồng thời - Then: chỉ 1 người được xác nhận thành công, người còn lại nhận thông báo "khung giờ đã được đặt" ngay lập tức

Vì sao dễ bị bỏ sót: khi viết tiêu chí nghiệm thu nhanh, người viết thường chỉ nghĩ theo luồng một người dùng một lúc (như 4 tiêu chí trên), trong khi lỗi đặt trùng chỉ lộ ra khi có nhiều người dùng cùng thao tác đồng thời — đây là loại lỗi không xuất hiện trong kiểm thử thủ công đơn lẻ, mà chỉ thấy khi có tải thật.

Hậu quả nếu thiếu: hai bệnh nhân có thể nhận được xác nhận đặt lịch cho cùng một khung giờ của một bác sĩ, dẫn đến xung đột thực tế tại phòng khám, phải xử lý thủ công, gây mất uy tín ứng dụng.

Cách tiêu chí này ngăn lỗi: việc viết rõ tiêu chí này từ đầu buộc đội phát triển phải thiết kế cơ chế khóa dữ liệu khi xử lý đặt lịch, và buộc bộ phận kiểm thử viết riêng trường hợp kiểm tra tình huống đồng thời — nhờ đó lỗi được phát hiện và sửa trong giai đoạn phát triển, thay vì bị khách hàng phát hiện sau khi triển khai.

## Phần 3c — Thiết kế test case (7 điểm)

Chọn 1 AC từ Phần 3a. Mô tả 1 test case cụ thể tương ứng với AC đó, theo cấu trúc sau:

| AC được chọn (ghi lại): |  |
| --- | --- |
| Tên test case: | TC_DatLich_002 — Đặt lịch vào khung giờ đã đầy |
| Điều kiện tiên quyết (Pre-condition): | Bệnh nhân đã đăng nhập (OTP xác thực thành công); khung giờ 9:00–9:30 ngày 20/06/2026 của Bác sĩ Nguyễn Văn A tại Cơ sở 1 đã có người đặt trước |
| Các bước thực hiện (Steps): | 1) Đăng nhập app bằng số điện thoại đã xác thực. 2) Vào màn hình đặt lịch, chọn Bác sĩ Nguyễn Văn A, ngày 20/06/2026. 3) Chọn khung giờ 9:00–9:30. 4) Nhấn "Xác nhận đặt lịch" |
| Dữ liệu thử (Test data): | Số điện thoại bệnh nhân: 09xxxxxxxx; Bác sĩ: Nguyễn Văn A; Ngày: 20/06/2026; Giờ: 9:00–9:30 (đã đầy) |
| Kết quả mong đợi (Expected result): | Không tạo lịch hẹn mới; hiển thị thông báo "Khung giờ 9:00–9:30 đã đầy"; hiển thị ít nhất 1 khung giờ trống gần nhất để chọn lại |
| Kết quả thực tế (để trống — tester điền): | (để trống — người kiểm thử điền) |

# Bảng điểm (Rubric)

| Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Điểm đạt |
| --- | --- | --- |
| BÀI 1 — MoSCoW & Ưu tiên |  |  |
| 1a. Phân loại đúng và nhất quán với ngữ cảnh đã cho | 8 |  |
| 1a. Giải thích Must Have rõ ràng, có lý do cụ thể (không chung chung) | 7 |  |
| 1b. Câu hỏi đúng phong cách 'Games People Play', liên quan đến requirement được chọn | 12 |  |
| 1c. Điều chỉnh hợp lý khi deadline thay đổi, giải thích được nguyên nhân | 8 |  |
| BÀI 2 — Validation & Verification |  |  |
| 2a. Phân loại đúng cả 5 tình huống (4 điểm/tình huống) | 20 |  |
| 2b. Phân tích TH5 sâu, chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ và giải pháp phòng tránh | 10 |  |
| BÀI 3 — Acceptance Criteria |  |  |
| 3a. AC đúng định dạng Given–When–Then, có thể kiểm tra được (4,5 điểm × 4 AC) | 18 |  |
| 3b. Xác định AC dễ bị bỏ sót có chiều sâu, giải thích được hậu quả thực tế | 10 |  |
| 3c. Test case đầy đủ, cụ thể, khả thi | 7 |  |
| TỔNG | 100 |  |

Ghi chú: Câu trả lời sao chép từ AI mà không có phần lập luận bổ sung sẽ bị trừ 50% điểm của phần đó.